PlanoEdu

Social Media Automation Engine

Product Requirements Document  ·  v1.0

| Autor | Founder, PlanoEdu |
| --- | --- |
| Data | Março 2026 |
| Versão | 1.0 — Draft |
| Status | Em revisão |

# 1. Visão Geral

## 1.1 Contexto

O PlanoEdu é uma plataforma de geração de planos de aula com Inteligência Artificial voltada para professores brasileiros. A ferramenta cria planos completos alinhados à BNCC em minutos, economizando tempo e melhorando a qualidade pedagógica.

O founder precisa construir presença pública e gerar awareness orgânico do produto em duas frentes estratégicas: marca pessoal no X (Twitter) e participação em comunidades de professores no Reddit. O processo atual é totalmente manual, sem escala e sem consistência.

## 1.2 Problema

Criar conteúdo estratégico consistente para duas plataformas com regras de engajamento muito distintas consome tempo excessivo do founder, que deveria estar focado em produto e crescimento. Sem automação:

- Posts no X são esporádicos e sem estratégia de marca pessoal clara

- A presença em comunidades Reddit é inexistente, perdendo oportunidade de aquisição orgânica

- Não há monitoramento de tópicos relevantes para participação proativa

- O ciclo criação → revisão → publicação é lento e não escalável

## 1.3 Solução

Construir um Social Media Automation Engine que integra a Claude API como motor de geração de conteúdo, com um pipeline completo de triggers → orquestração → geração → aprovação → publicação nas plataformas X e Reddit.

## 1.4 Objetivos de Negócio

| Objetivo | Métrica | Meta (90 dias) |
| --- | --- | --- |
| Construir marca pessoal no X | Seguidores / engajamento médio | 500 seguidores / 2% eng. |
| Gerar awareness do PlanoEdu | Tráfego referral | +200 visitas/mês orgânicas |
| Participar ativamente no Reddit | Posts / comentários por mês | 20 interações qualificadas |
| Reduzir tempo gasto com social | Horas/semana dedicadas | De 5h para menos de 1h |

# 2. Stakeholders e Usuários

## 2.1 Stakeholders

- Founder / CEO do PlanoEdu — proprietário do produto, único usuário nesta fase

- Professores brasileiros — audiência-alvo do conteúdo gerado

- Comunidades Reddit — moderadores e membros dos subreddits-alvo

## 2.2 Persona Principal

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| Perfil | Founder com background misto (educação + tech). Sabe programar, opera sozinho. |
| Objetivo | Construir marca pessoal autêntica e gerar leads qualificados para o PlanoEdu. |
| Dor principal | Pouco tempo para criar conteúdo com consistência enquanto desenvolve o produto. |
| Comportamento | Nunca postou sistematicamente no X. Não participou de comunidades Reddit. Aberto a experimentar. |
| Necessidade | Rascunhos prontos para aprovação rápida, com tom autêntico e adaptado por plataforma. |

# 3. Arquitetura do Sistema

## 3.1 Visão Geral da Arquitetura

O sistema é composto por cinco camadas funcionais que operam em sequência:

| Camada | Módulo | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | Triggers | Scheduler (cron), Monitor de menções/tópicos, Webhook manual |
| 2 | Orchestrator | Recebe trigger, monta contexto (persona, histórico, plataforma) e chama a API |
| 3 | Claude API | Gera rascunho com tom, formato e regras da plataforma alvo |
| 4 | Fila de aprovação | Envia rascunho para revisão humana antes de publicar (bot Telegram ou dashboard) |
| 5 | Publishers | Integração com X API v2 (tweets, threads) e Reddit API via PRAW (posts, comentários) |

## 3.2 Stack Tecnológica

| Componente | Opção Leve (MVP) | Opção Robusta (Escala) |
| --- | --- | --- |
| Orchestrator | Python + APScheduler | Node.js + BullMQ |
| Storage | SQLite | PostgreSQL |
| Fila de aprovação | Bot Telegram | Dashboard web (Next.js) |
| Monitor | Polling simples (cron 15min) | Stream API + webhooks |
| Deploy | Railway / Render | VPS próprio (Hetzner) |
| IA | Claude API — claude-sonnet-4-20250514 | Idem + fine-tuning de prompts |

# 4. Requisitos

## 4.1 Requisitos Funcionais

### RF-01 — Geração de conteúdo para X

- O sistema deve gerar posts individuais, threads e respostas a tendências no X

- O conteúdo deve refletir a voz do founder: autêntica, técnica, voltada para build-in-public

- Posts devem respeitar o limite de 280 caracteres por tweet (ou threads quando necessário)

- O sistema deve oferecer variações de tom: reflexivo, educacional, provocativo

### RF-02 — Participação em comunidades Reddit

- O sistema deve monitorar subreddits definidos em busca de tópicos relevantes (educação, EdTech, BNCC)

- Deve gerar comentários que agreguem valor genuíno antes de mencionar o PlanoEdu

- Deve identificar janelas seguras para autopromoção respeitando regras de cada comunidade

- Deve manter histórico de participação por subreddit para evitar spam

### RF-03 — Fila de aprovação

- Todo conteúdo gerado deve passar por aprovação humana antes de publicação

- O founder deve receber o rascunho com metadados: plataforma, tom, contexto, horário sugerido

- Deve ser possível aprovar, rejeitar ou solicitar nova versão com um clique

- Rascunhos não aprovados em 24h devem expirar automaticamente

### RF-04 — Agendamento e publicação

- O sistema deve publicar no horário aprovado via X API v2

- Deve suportar threads completas no X (múltiplos tweets em sequência)

- Deve postar e comentar no Reddit via PRAW com rate limiting respeitado

### RF-05 — Monitoramento e logs

- Todas as ações devem ser registradas em banco: gerado, aprovado, rejeitado, publicado

- Métricas básicas de engajamento devem ser coletadas após publicação (likes, retweets, comentários)

- Alertas de erro devem ser enviados via Telegram ou email

## 4.2 Requisitos Não-Funcionais

| Atributo | Requisito |
| --- | --- |
| Disponibilidade | O serviço de monitoramento deve rodar 24/7 com uptime >= 99% |
| Segurança | Credenciais de API armazenadas em variáveis de ambiente, nunca em código-fonte |
| Rate limits | Respeitar todos os limites de API do X e Reddit. Implementar retry com backoff exponencial. |
| Custo | Custo mensal de Claude API < R$ 50 para o volume estimado de 60 posts/mês |
| Latência | Geração de rascunho em até 15 segundos após trigger |
| Auditabilidade | Todo conteúdo publicado deve ser rastreável até o prompt e contexto que o gerou |

# 5. Fases de Entrega

O projeto é dividido em três fases incrementais, priorizando velocidade de aprendizado sobre completude.

## Fase 1 — MVP (Semanas 1–3)

| Entregável | Esforço | Status |
| --- | --- | --- |
| Orchestrator básico em Python com chamada à Claude API | 3 dias | A fazer |
| Prompt base de persona (X) e regras de comunidade (Reddit) | 1 dia | A fazer |
| Bot Telegram para fila de aprovação (aprovar/rejeitar) | 2 dias | A fazer |
| Publicação no X via API v2 (post simples e thread) | 2 dias | A fazer |
| Publicação no Reddit via PRAW (comentário em post existente) | 2 dias | A fazer |
| Logs em SQLite | 1 dia | A fazer |

## Fase 2 — Automação (Semanas 4–7)

| Entregável | Esforço | Status |
| --- | --- | --- |
| Monitor de tópicos relevantes no Reddit (polling 15min) | 3 dias | Backlog |
| Monitor de trends e menções no X | 3 dias | Backlog |
| Scheduler com horários otimizados por plataforma | 2 dias | Backlog |
| Histórico de posts para evitar repetição de tema | 1 dia | Backlog |
| Coleta de métricas de engajamento pós-publicação | 2 dias | Backlog |

## Fase 3 — Inteligência (Semanas 8–12)

| Entregável | Esforço | Status |
| --- | --- | --- |
| Dashboard web com histórico, aprovações e métricas | 1 semana | Futuro |
| A/B testing de formatos de post (thread vs single, comprimento) | 3 dias | Futuro |
| Refinamento de prompts baseado em dados de engajamento | Contínuo | Futuro |
| Calendário editorial gerado pela IA com base em eventos do setor | 1 semana | Futuro |

# 6. Estratégia de Conteúdo

## 6.1 X — Marca Pessoal

O foco do X nao e divulgar produtos. E construir uma voz reconhecivel em torno de uma narrativa genuina: empresario tradicional que esta aprendendo a pensar como founder de tecnologia em tempo real. Essa posicao e rara e ressoa com empreendedores, builders e investidores simultaneamente.

### Narrativa central

A maioria das pessoas no X que fala de tecnologia nunca operou um negocio fisico de verdade. A maioria dos empresarios tradicionais nao entende distribuicao digital. O autor vive os dois mundos ao mesmo tempo e essa tensao e o conteudo.

### Pilares editoriais

| Pilar | Tema central | Exemplos de angulo |
| --- | --- | --- |
| Industria para Tech | A transicao em tempo real | O que um dono de fabrica aprende ao construir SaaS. Choques de mentalidade. |
| Sistemas e automacao | Como pensar em escala | Por que automatizei X antes de contratar. Decisoes de arquitetura com impacto de negocio. |
| Distribuicao primeiro | O mais conhecido vence o melhor | Erros de founders que constroem antes de validar canal. O que muda quando voce pensa em distribuicao antes de produto. |
| O custo de fazer tudo | Foco, energia e trade-offs | Gerenciar industria, SaaS e conteudo ao mesmo tempo. O que isso custa. O que ensina. |
| Operacao real | Insights de quem executa | Marketplace, logistica, vendas, tecnologia. Perspectivas que a maioria dos founders nunca tera. |

### Tom e voz

- Primeira pessoa, direto, sem jargao de startup desnecessario

- Ocasionalmente vulneravel — erros e trade-offs tem mais valor do que acertos

- Sem hashtags excessivas, sem linguagem corporativa

- Sem promover produtos diretamente — produtos aparecem como consequencia natural da narrativa

### Formato e frequencia

| Tipo | Frequencia | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Tweet unico | 3x / semana | Opiniao direta, observacao de negocio, reflexao curta |
| Thread | 1x / semana | Narrativa aprofundada: um aprendizado, uma decisao, uma transicao |
| Resposta a trend | Conforme monitor | Engajamento com conversas adicionando perspectiva de operador real |

## 6.2 Reddit — Participação em Comunidades

### Subreddits prioritários

- /r/Teachers — maior comunidade inglesa de professores

- /r/pedagogy — discussões pedagógicas, metodologias

- /r/edtech — tecnologia educacional, ferramentas

- /r/brazzil ou /r/brasil — comunidade brasileira (quando relevante)

### Protocolo de participação

| Semanas | Ação | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 1–3 | Só engajamento | Construir histórico de conta com contribuições genuínas, zero menção a produto |
| 4–6 | Menção contextual | Quando diretamente perguntado ou em contexto inequívoco, mencionar PlanoEdu |
| 7+ | Posts próprios | Criar posts educacionais com referência natural ao produto |

# 7. Design de Prompts

## 7.1 System Prompt — X (Marca Pessoal)

O system prompt para geracao de conteudo do X deve conter:

- Descricao da persona: empresario com operacao fisica (industria, marketplace, logistica) em transicao para tecnologia e SaaS — nao um dev, nao um academico, alguem que executa

- Background completo: industria de moveis, marketplace, automacoes, construcao de produtos digitais simultaneamente

- Modelo mental dominante: Problema > Sistema > Escala > Distribuicao > Monetizacao

- Tom: primeira pessoa, direto, pouco emocional, focado em resultado — ocasionalmente vulneravel nos erros e trade-offs

- Regra central: nao promover produtos. Deixar a narrativa de vida e decisoes falarem por si

- Pilares disponiveis: Industria para Tech, Sistemas e automacao, Distribuicao primeiro, O custo de fazer tudo, Operacao real

- Regras de formato: maximo de caracteres, como estruturar threads, sem hashtags excessivas

- Historico recente de posts para evitar repeticao tematica

- Pilar editorial do post solicitado injetado pelo Orchestrator

## 7.2 System Prompt — Reddit

O system prompt para Reddit deve incluir:

- Persona: usuário comum, professor simpático à tecnologia, sem tom de marketing

- Regras da comunidade alvo (ex: /r/Teachers proíbe autopromoção explícita)

- Contexto do tópico ao qual se está respondendo (título + corpo do post original)

- Nível de permissão para mencionar PlanoEdu (fase 1: nunca / fase 2: se perguntado / fase 3: natural)

- Tom: conversacional, empático, útil — jamais vendedor

## 7.3 Variáveis de Contexto

O Orchestrator deve injetar as seguintes variáveis dinâmicas em cada chamada:

| Variável | Origem | Uso |
| --- | --- | --- |
| recent_posts | Banco de dados local | Evitar repetição de tema |
| platform | Trigger metadata | Adaptar formato e tom |
| topic_context | Monitor ou input manual | Contextualizar o conteúdo |
| pillar | Scheduler ou trigger | Definir categoria editorial |
| subreddit_rules | Config file por subreddit | Garantir compliance com regras |

# 8. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Conta banida no Reddit por spam | Alto | Protocolo de warming de conta, sem autopromoção prematura, respeitar rate limits |
| Suspensão de conta no X por automação | Alto | Usar X API oficial, não simular browser, publicar com aprovação humana |
| Conteúdo off-brand ou inadequado | Médio | Fila de aprovação obrigatória, sem publicação automática sem revisão |
| Custo de API acima do esperado | Baixo | Alertas de custo, limitar a 60 gerações/mês no MVP, monitorar tokens |
| Prompt vaza informações confidenciais | Médio | Não incluir dados sensíveis no prompt, auditar outputs antes de publicar |
| Conteúdo gerado sem contexto atual | Baixo | Injetar data, eventos recentes e contexto de negócio no prompt dinamicamente |

# 9. Métricas de Sucesso

## 9.1 KPIs por Fase

| Fase | X — Métricas | Reddit — Métricas |
| --- | --- | --- |
| MVP | 1 post/dia publicado com aprovação, 0 erros de API | 1 comentário/dia aprovado e publicado |
| Fase 2 | Taxa de aprovação > 70%, engajamento médio > 1% | Karma crescendo, sem reports/bans, 20 interações/mês |
| Fase 3 | 500 seguidores, referral ao planoedu.com.br > 50 cliques/mês | Mencionar PlanoEdu sem downvotes, tráfego referral Reddit > 150 visitas/mês |

## 9.2 Métricas de Qualidade do Sistema

- Taxa de aprovação dos rascunhos: % de conteúdo aprovado sem solicitar nova versão

- Tempo médio de aprovação: tempo entre geração e aprovação pelo founder

- Taxa de erro de publicação: % de tentativas que falharam por erro de API

- Custo por post publicado: custo de tokens da Claude API dividido por publicações

# 10. Próximos Passos

Com o PRD aprovado, o plano de execução imediata é:

| Ordem | Ação | Prazo sugerido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Configurar credenciais: X API v2, Reddit API, Claude API | Dia 1 |
| 2 | Implementar Orchestrator básico com chamada à Claude API | Dias 2–4 |
| 3 | Escrever e validar prompts base para X e Reddit | Dias 3–4 |
| 4 | Criar bot Telegram de aprovação | Dias 5–6 |
| 5 | Integrar X API — publicação de post e thread | Dias 7–8 |
| 6 | Integrar Reddit API via PRAW — comentário em post | Dias 9–10 |
| 7 | Teste end-to-end completo + primeiros posts reais aprovados | Dias 11–14 |

PlanoEdu · Social Media Automation Engine · PRD v1.0 · Março 2026